📄 Техническое Задание: RTS-Прототип (максимум)

Авторы: Юрий (karulny, aka MC Nebo), Лёха (Mc Skala, не знаю его юзернэйм на гитхабе)
I. Общая Информация и Цели Проекта
Параметр	Значение	Примечание
Жанр	Тактическая RTS-Песочница	Фокус на микроконтроле и макро-развитии.
Срок MVP	3 недели	Строгое ограничение функционала.
Масштаб Карты	Единый Тактический 60ч60	Исключено переключение масштабов.
Нации (MVP)	1- 3	Для демонстрации асимметрии.

II. Технологический Стек
Аспект	Технология / Библиотека	Назначение
Редактор Карт	Tiled Map Editor	Создание карты, экспорт в формат .tmx.
Загрузка Карт	Pytiled-parser	Парсинг .tmx файлов и преобразование в логическую сетку.
Поиск Пути	Pathfinding (Python Library)	Реализация алгоритма A* для всех юнитов.
Логика ИИ	Простые FSM	Управление поведением примитивного ИИ (производство, накопление, атака).

III. Основные Системы (MVP-Функционал)
1. Управление Ресурсами
- Ресурсы: Золото (🪙) и Камень (🪨).
- Сбор: Рабочие (Крестьяне) собирают ресурсы из статических источников (Лес/Камень) и возвращают их на Склад или в Замок.
- Отображение: Верхняя панель UI должна постоянно отображать текущие запасы ресурсов и лимит населения.
2. Движение и Карта
- Карта: Карта 60x60 клеток с разметкой проходимых и непроходимых зон (лес, вода).
- Движение: Юниты передвигаются по клику ПКМ. Используется алгоритм (будет) для обхода препятствий.
- Столкновения: Будет реализована базовая проверка столкновений юнитов со статическими объектами (зданиями) для предотвращения прохождения сквозь стены.
3. Система Построек
- Здания (MVP): Замок (точка спавна рабочих), Склад (точка сбора ресурсов), Казарма (производство пехоты), Дом (увеличение лимита населения). (Эти здания — примеры)
- Строительство: Рабочий инициирует постройку и тратит Камень/Золото.
4. Боевая Система (Тактика)
- Формула Урона: урон = max(1, урон юнита – броня цели)
- Типы Боя (MVP): Ближний бой и Дальний бой (Он будет последний в релизации упор на ближний, дальше зависит от дэдлайна).
- Микроконтроль: Игрок может выделять юниты (ЛКМ) и отдавать приказы (ПКМ) на движение или атаку. Реализована будет команда "Стоп" (удерживать позицию)(В будущем планируются приказы формаций типа стена щитов , свободный строй, ЭТО КАК ДОП ФИЧА ПОВЕРХ ОСНОВНОЙ!!!!) .

IV. Асимметрия Наций (MVP-Набор) (Скорее всего это будет деградировать если будут проблемы с дэдлайном)
Для MVP реализовать 1-3 нации с минимальными бонусами и 2 уникальными юнитами (Пример ):
Нация	Бонус	Уникальный Юнит 1 (Пехота)	Уникальный Юнит 2 (Кавалерия/Стрелок)
1	+10% к HP всей Кавалерии.	Мечник (Базовая пехота).	Рыцарь (Высокая броня, высокий урон).
2	+15% к Скорости всех юнитов.	Копейщик (Бонус против кавалерии).	Конный Лучник (Мобильный дальний бой).
3	-10% к стоимости всех Зданий.	Легионер (Бонус к броне при построении).	Арбалетчик (Высокий урон, низкая скорость).

V. Искусственный Интеллект (Примитивный MVP)
- Количество: 1 ИИ-противник (Пример его работы).
- Логика: Агрессивная Машина Состояний (FSM):
  - Фаза 1 (Развитие): Строит 5 рабочих, 1 Склад, 1 Казарму.
  - Фаза 2 (Накопление): Создает армию (40% Копейщиков, 60% Конных Лучников).
  - Фаза 3 (Атака): Отправляет всю свою армию к Замку игрока.
- Взаимодействие: ИИ не будет воевать с другими ИИ (пока не реализовано).
VI. Пользовательский Интерфейс (UI)
- Верхняя Панель: Отображение ресурсов и лимита населения.
- Нижняя Панель: Динамическая командная панель (меняется при выборе юнита/здания).
  - Если выбрано здание: Кнопки производства и очередь.
  - Если выбран юнит: Статистика (HP, Урон, Броня) и кнопки команд.
- Мини-карта: Отображает позицию юнитов и зданий цветными точками.

Важная пометка:
- Само ТЗ делал я с расчетом очень примерным, так как временных рамок нам особо не дали, ну и нельзя забывать про учебу (у меня с физичкой траблы)
- Из пункта выше выходит факт, что если что-то не получится или не успеется будет вырезано к примеру (вместо 3 наций будет 1, модельки будут примитивны
  Про распорядок (микро дэдлайны)
- Пока в планах сделать что-то минимально рабочее на первую неделю и понять как можно использовать своего коллегу по максимуму, так чтобы ускорить работу над проектом , а не замедлить ее.
- На второй недели цель будет зависеть от результатов первой и так далее.